|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Taches** | **Description** | **Date de début** | **Date de fin** | **Niveau** | **Commentaires** |
| 1 | Forum / section de discussion | Ajouter le formulaire de création de forum |  | 25/09/2023 | Both ends |  |
| 2 | Dashboard | Création de Dashboard pour les écoles et l’administration |  | 25/09/2023 | Both ends |  |
| 3 | Messagerie interne | Création de la messagerie interne |  | 23/09/2023 | Both ends |  |
| 5 | Comming soon Application | Ajout les images pour l’application mobile |  | 21/09/2023 | Front end |  |
| 7 | Abonnement et notifications des activites d’une ecole | S’abonnée au école et recevoir des notifications pour les toutes publications |  | 20/09/2023 | Both ends |  |
| 8 | Validation d’email | Valider l’email lors de la création de son compte |  | 23/09/2023 | Back end |  |
| 9 | Connexion de l’application mobile | Connecter l’application mobile à la base de donnée |  | 23/09/2023 | Back end |  |
| 10 | API de paiement / changement automatique de module | Revoir l’erreur avec l’API de paiement |  | 24/09/2023 | Both ends |  |
| 15 | Carrousel première section de la page d’accueil | Développer les carrousels au niveau de la première section de la page d’accueil |  | 24/09/2023 | Front end |  |
| 16 | Side show | Ajouter un slide show pour les écoles et les enseignants |  | 24/09/2023 | Front end |  |
| 17 | Section pourquoi afridemia | Ajouter la section pourquoi afridemia |  | 21/09/2023 | Front end |  |
| 19 | Application responsive | Vérifier si l’application est responsive |  | 25/09/2023 | Front end |  |
| 21 | Pas d’annimation |  |  | 20/09/2023 | Front end |  |
| 22 | Newsletter section full width |  |  | 21/09/2023 | Front end |  |
| 23 | Hero Background |  |  | 21/09/2023 | Front end |  |
| 24 | No available data must be custom |  |  | 21/09/2023 | Front end |  |
| 25 | Schools show all by defaut / show level name on hover |  |  | 22/09/2023 | Front end |  |
| 26 | New school | Anuller / suivant /enregistrer |  | 20/09/2023 | Front end |  |
| 27 | Raison Sociale/ remove other text |  |  | 20/09/2023 | Back end |  |
| 28 | Techers can only have one level/ but multiple subjects | Change new teacher design and remove cellular |  | 20/09/2023 | Both ends |  |
| 29 | Ameliorer la page de profile | Design vertical |  | 20/09/2023 | Front end |  |
| 30 | Footer pages fix | Texts too large. |  | 21/09/2023 | Front end |  |
| 31 | FAQ models |  |  | --/--/---- | Both ends |  |
| 32 | API points | Ajout des points API |  | 23/09/2023 | Back end |  |
| 33 | Google Facebook auth | Oauth |  |  |  |  |
| 34 | Mots de pass oublie |  |  |  |  |  |
| 35 | Messages d’alerts |  |  |  |  |  |
| 36 | Classification des ecoles |  |  |  |  |  |